##### ПРОТОКОЛ  №88

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск,                           пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 16 октября 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 17 октября 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Иванова Т.А., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2014 года».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2014 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                  2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

- неисполнение Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, одобренного решением Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 15.05.2014 № 6), в части сроков ввода в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы, расположенных на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

- неисполнение решения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 09.09.2014 № 174) в части утверждения в срок до 15.09.2014 совместно с подрядными и субподрядными организациями подневных графиков ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» Ю.В. Зайцеву принять исчерпывающие меры по завершению Комплексной программы в возможно короткий срок.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Иванова Т.А., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить приоритетными направлениями деятельности Общества:

1) формирование и реализацию программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) и пенсионных накоплений;

2) обеспечение целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, ФНБ и пенсионных накоплений.

2. Утвердить актуализированный План мероприятий по реализации Комплексных программ развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов СКФО, на период 2015-2019 гг. (далее – КПР) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить:

3.1. Утверждение на очередном совещании Координационного совета не позднее 15.11.2014 графика подготовки обосновывающих материалов для привлечения средств федерального бюджета в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, детализированного по субъектам Северо-Кавказского федерального округа.

3.2. Безусловную реализацию Плана мероприятий по реализации КПР.

3.3. Предоставление отчета об исполнении п. 3.2. настоящего решения в рамках ежеквартального отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» об исполнении поручений Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Иванова Т.А., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                  2 квартал 2014 года;

Приложение №2 - актуализированный План мероприятий по реализации Комплексных программ развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов СКФО, на период 2015-2019 гг.

Заместитель

Председателя  Комитета                                                                                    А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                     И.В. Сюмаков