##### ПРОТОКОЛ  №92

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,                              ОАО «Россети».

Дата проведения заседания: 19 декабря 2014 года.

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Время проведения заседания: 14.30.

Дата составления протокола: 22 декабря 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 6 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования:

Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю., Водолацкий П.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме заочного голосования (путем направления опросного листа):

Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Совершенова Екатерина Александровна – начальник Департамента инвестиций ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

Кубатиев Ренат Борисович – начальник  отдела автоматизированных систем учета электроэнергии ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

Чмырев Дмитрий Александрович – ведущий специалист отдела энергосбережения ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении скорректированного  Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года».

5. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».

6. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год».

7. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа».

По первому вопросу докладывала Е.А. Совершенова.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению основные результаты выездной внеплановой проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с  Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2014 утвердить организационно-распорядительным документом План мероприятий по устранению замечаний, выявленных и указанных в акте внеплановой проверки Минэнерго России от 26.09.2014 №67/2014.

3. Считать мероприятия, проводимые по рекомендациям Минэнерго России и обеспечивающие ввод объектов Комплексной программы в эксплуатацию, приоритетным направлением деятельности Общества.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении скорректированного  Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».

По второму вопросу докладывала Е. А. Совершенова

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Раков, Е.А. Совершенова.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и предусматривающий завершение реализации Комплексной программы в следующие сроки:

- Республика Ингушетия – 31.12.2014;

- Чеченская Республика – 31.03.2015;

- Республика Дагестан – 31.12.2015.

2. Отметить:

- неисполнение п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 23.05.2014 (протокол №167) по вопросу №1 «Об утверждении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» в части обеспечения безусловной реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;

- отставание в реализации подневного графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан, разработанного в целях исполнения решений Совета директоров от 31.07.2014 и 09.09.2014 по вопросам №32 и №15 соответственно.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить ежедневный контроль за безусловной реализацией Плана мероприятий по завершению Комплексной программы.

- ежеквартально представлять на заседание Совета директоров Общества, проводимое в очном режиме, отчет о ходе реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

4. Признать утратившим силу План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, утвержденный решением Совета директоров Общества 23.05.2014 (Протокол от 26.05.2014 № 167).

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года».

По третьему  вопросу докладывала Е.А. Совершенова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Раков, Т.А. Иванова,                         Е.А. Совершенова, Р.Б, Кубатиев, Д.А. Чмырев.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с  Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров отчет об исполнении п. 3 решения Совета директоров от 20.10.2014 (протокол №176) по вопросу №1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2014 года» в части принятия исчерпывающих мер по завершению реализации Комплексной программы мер в возможно короткий срок.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года».

По четвертому  вопросу докладывал А.В. Раков

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более  поздний срок.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».

По пятому  вопросу докладывал А.В. Раков

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более  поздний срок.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год».

По шестому  вопросу докладывал А.В. Раков

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более  поздний срок.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года».

По седьмому  вопросу докладывал А.В. Раков

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более  поздний срок.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Иванова Т.А., Решетников М.Ю.,               Водолацкий П.В., Коляда А.С., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - основные результаты выездной внеплановой проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;

Приложение №2 - скорректированный План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;

Приложение №3 - отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года

Председатель  Комитета                                                                        А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                          И.В. Сюмаков