- ПРОТОКОЛ № 218

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения: 30 ноября 2015 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 14.00 мск.

Время окончания заседания: 16.20 мск.

Дата составления протокола: 03 декабря 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, Ю.Н. Мангаров, А.М. Айрапетян, Н.Н. Пронин, А.В. Раков, А.И. Павлов, Ф.Г. Шайдуллин, А.А. Ожерельев |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие 2 (два) члена Совета директоров В голосовании не принимала участие | Ю.В. Зайцев, К.В. Завизенов О.Н. Дорошенко |

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Мисиров Борис Хызырович – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер

Куюмчев Валерий Вениаминович - И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Циканов Арсен Махмудович - И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

Решетников Михаил Юрьевич - И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению

Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Медалиев Мухамед Хамзетович – Заместитель Генерального директора по безопасности

Поляков Сергей Анатолиевич – Заместитель Генерального директора по работе с органами власти и СМИ

Осипова Нина Николаевна – И.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата

Чернов Алексей Валерьевич – Директор Дирекции тарифообразования

Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

Сафонов Михаил Александрович -  Руководитель Дирекции антикоррунционных комплаенс процедур

Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Троицкий Дмитрий Александрович – Начальник Департамента экономики

Присутствующие от Минэнерго России:

Конюшенко Петр Петрович – Советник директора Департамента развития электроэнергетики

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

По вопросу слушали: В.В. Куюмчева

Решение:

- Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить неудовлетворительное финансово-экономическое состояние Общества, а также низкое качество финансово-экономического планирования.

- Поручить Генеральному директору Общества:

  - Усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления;

  - Обеспечить выполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года;

  - Принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков:

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

  - Принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»;

  - Представлять Совету директоров на утверждение Программу консолидации электросетевых активов и/или скорректированную Программу в составе бизнес-плана Общества, а также в составе ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества представлять отчет об ее исполнении.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  Завизенов К.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента Общества.

По вопросу слушали: А.В. Чернова

Решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (далее – План мероприятий), в том числе отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества;

  - несоблюдение установленных сроков реализации отдельных мероприятий плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях (далее – Комплексная программа мер) на территории Чеченской Республики, утвержденного на заседании Совета директоров                        ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 29.10.2015 № 214), в том числе в срок до 30.10.2015 не заключено дополнительное соглашение к договору подряда от 15.06.2011 №112/2011, не введены в промышленную эксплуатацию объекты на территории 4 РЭС;

  - низкую эффективность мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2015 года;

- Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- усилить контроль за выполнением Плана мероприятий;

- обеспечить по итогам 2015 года запланированный уровень дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии не выше                         5,8 млрд. рублей;

- обеспечить безусловную реализацию пункта 10 подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки на 2015 год» Плана мероприятий, предусматривающего в 4 квартале 2015 года завершение реализации объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики.

Срок – 31.12.2015;

- обеспечить безусловную реализацию пункта 3 подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки в последующие периоды» Плана мероприятий, предусматривающего в 2016 году завершение реализации объектов Комплексной программы на территории Республики Дагестан.

Срок – 31.03.2016;

3.5.обеспечить наличие в АО «Чеченэнерго» и АО «Дагестанская сетевая компания» персонала для осуществления эффективной эксплуатации и обслуживания Комплексной системы учета электроэнергии на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, прошедшего соответствующее обучение и обеспеченного необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Срок – в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

3.6. в части мероприятий, предусмотренных пунктами 11 «Внедрение системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве» и 12 «Обеспечение соответствия построенных объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам и утвержденной проектно-сметной документации» подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки на 2015 год» Плана мероприятий:

- обеспечить выполнение количественного показателя: «Охват строящихся объектов капитального строительства ИП ДЗО независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» по 1 этапу: Обеспечение охвата независимым строительным контролем в количестве не менее 5% от планируемых к строительству в 2016 году, в первую очередь, предусматривая приоритетные объекты инвестиционной программы;

- обеспечить достижение ожидаемого эффекта от реализации указанных мероприятий: снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ (целевой показатель качества капитального строительства - процент снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%; 2016 г. не менее 15%; 2017 г. не менее 20%;                      2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%).

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  Завизенов К.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.*

Приложение №2 - Отчет Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества.*

Приложение №3 - Опросные листы членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		        С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                  О.Б. Гайдей