##### ПРОТОКОЛ  №44

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.18.

Дата проведения: 21 августа 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров              ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 9 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Павлов Вадим Алексеевич

Гурьянов Денис Львович

Харин Андрей Николаевич

Воронин Алексей Юрьевич

Мазо Леонид Владимирович

Шевчук Александр Викторович

Башинджагян Астхик Арташесовна

Горобцова Ольга Алексеевна.

В заочном голосовании не принял участие член Комитета:

Тамбиев Тимур Хызырович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2012 года.

2.  О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2012 года».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал  2012 года».

6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году».

7. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О формировании бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2012 года.

Решение:

1. Сформировать бюджет Комитета на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

2. Направить проект бюджета Комитета на 2 полугодие 2012 года на утверждение Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук, А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №2  к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о  направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук, А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить неисполнение за 1 квартал 2012 года в части объемов финансирования (план = 1 341 млн.руб., факт = 7 млн. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. представить отчет о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 1 квартала 2012 года.

3.2. обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Программы по итогам 1 квартала 2012 года.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал  2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

- Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года по финансированию на 65% (факт 884,6 млн. рублей с НДС при плане 2495,8 млн. рублей с НДС).

- Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию, план мероприятий по устранению причин неисполнения инвестиционной программы Общества, график ликвидации отставаний по объектам федеральных программ и графики финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ для установления целевых значений соответствующих КПЭ "Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ" и КПЭ "Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ".

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

- Поручить Генеральному директору Общества:

- повторно вынести на рассмотрение очередного заседания Совета директоров вопрос "О принятых мерах в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году";

- обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров  плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук, А.А. Башинджагян,  О.А. Горобцова.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить отчет Генерального директора Общества  об обеспечении подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов,           Л.В. Мазо, А.В. Шевчук.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета                                                                                  В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Н. Тажирова |
| --- | --- | --- |