##### ПРОТОКОЛ  №45

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.18.

Дата проведения: 04 октября 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров              ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 9 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Павлов Вадим Алексеевич

Гурьянов Денис Львович

Харин Андрей Николаевич

Воронин Алексей Юрьевич

Мазо Леонид Владимирович

Шевчук Александр Викторович

Башинджагян Астхик Арташесовна

Горобцова Ольга Алексеевна.

Тамбиев Тимур Хызырович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года в части инвестиционной программы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

- Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ на 20%, финансирование на 42%.

- Отметить неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Программа) за 1 полугодие 2012 года в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ на 22% (план = 1 696 млн. руб., факт = 1 330 млн. руб.), финансирование на 51% (план = 2 159 млн. руб., факт = 1 059 млн. руб.).

- Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:

- представить отчет о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 1 полугодия 2012 года.

- обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров Общества плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Программы по итогам 1 полугодия 2012  года.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов, Т.Х. Тамбиев, А.В. Шевчук, Л.В. Мазо.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов, Т.Х. Тамбиев, Л.В. Мазо.

«ПРОТИВ»: А.В. Шевчук, А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

- Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

- Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:

3.1.   Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг., в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г.  №977.

3.2.  Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 30.10.2012;

3.3.  Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4.  Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на заседание Совета директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

4. Отметить ухудшение финансово-экономического положения Общества и нарушение по итогам 2 квартала 2012 года максимально допустимого лимита по покрытию долга.

5. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества в месячный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "МРСК Северного Кавказа" разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов, Т.Х. Тамбиев, Л.В. Мазо.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.В. Шевчук.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. согласно Приложению №5  к настоящему решению Комитета.

- Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 гг.

- Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствие с параметрами бизнес-плана Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин, Д.Л. Гурьянов, Т.Х. Тамбиев, Л.В. Мазо.

«ПРОТИВ»: А.В. Шевчук, А.А. Башинджагян, О.А. Горобцова.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета                                                                                  В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Н. Тажирова |
| --- | --- | --- |