##### ПРОТОКОЛ  №56

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1,                    ОАО «Холдинг МРСК».

Дата проведения заседания: 12 марта 2013 года.

Форма проведения заседания: очно-заочное.

Время проведения заседания: 11.00.

Дата составления протокола: 14 марта 2013 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования:

Павлов Вадим Алексеевич

Гурьянов Денис Львович

Иноземцев Владимир Вячеславович

Воронин Алексей Юрьевич

Башинджагян Астхик Арташесовна

Кворум для проведения заседания имеется.

В очно-заочном голосовании не приняли участия:

Харин Андрей Николаевич

Осипов Александр Михайлович

Тамбиев Тимур Хызырович

Председатель Комитета: В.А. Павлов

Секретарь Комитета: О.Н. Тажирова

Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Текеев Алим Джагоппарович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Колов Петр Викторович – Начальник отдела энергосбережения  ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Гаптлисламова Гульнара Нурисламовна – Начальник отдела балансов электроэнергии и нормирования потерь ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дотдаев Рустам Борисович – главный специалист отдела организации правовой работы ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии  ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года».

По первому вопросу повестки дня заседания Комитета докладывал А.Д. Текеев.

Приняли участие в обсуждении вопроса: В.А. Павлов, А.А. Башинджагян,                         А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, А.Д. Текеев, Г.Н. Гаптлисламова.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках  реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года (далее-План) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет Единоличного исполнительного органа Общества о результатах претензионно-исковой работы в рамках выполнения п.5 Плана.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ акта о результатах работы Рабочей группы ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ГП СКФО ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», а также провести аудит безопасности комплексной системы учета электроэнергии, в том числе, программного обеспечения мобильной и серверной версий «Radio Access», аппаратного обеспечения (приборов учета, каналов передачи данных, шлюза), включая анализ возможных несанкционированных воздействий с предварительным согласованием технического задания на его проведение в ОАО «Холдинг МРСК».

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в случае выполнения п.7 Плана представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» отчет об увеличении штатной численности профильных служб.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, А.А. Башинджагян, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год».

По второму вопросу повестки дня заседания Комитета докладывал П.В. Колов.

Приняли участие в обсуждении вопроса: В.А. Павлов, А.А. Башинджагян,                         А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, Д.Л. Гурьянов, П.В. Колов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год (далее - Отчет) для включения в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в Отчет включить информацию о выполнении промежуточных мероприятий, предусмотренных Программой мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, А.А. Башинджагян, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012».

По третьему вопросу повестки дня заседания Комитета докладывала                           Г.Н. Гаптлисламова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: В.А. Павлов, А.А. Башинджагян,                         А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, Д.Л. Гурьянов, Г.Н. Гаптлисламова, Р.Б. Дотдаев.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа»  по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии  ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Комитета докладывала                           Г.Н. Гаптлисламова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: В.А. Павлов, А.А. Башинджагян,                         А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, Д.Л. Гурьянов, Г.Н. Гаптлисламова, Р.Б. Дотдаев.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии  ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013г.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять материалы к заседанию Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии  ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий» с учетом выделения в отдельную группу потребителей-неплательщиков (крупных дебиторов), с которыми совместно с ОАО «Холдинг МРСК», а также с привлечением представителей субъектов Российской Федерации ведется работа по взысканию задолженности.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, А.Ю. Воронин.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета                                                                                   В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Н. Тажирова |
| --- | --- | --- |