##### ПРОТОКОЛ  №77

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, ОАО «Россети».

Дата проведения заседания: 26 марта 2014 года.

Форма проведения заседания: очно-заочное.

Время проведения заседания: 10.00.

Дата составления протокола: 28 марта 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования:

Раков А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме заочного голосования (путем направления опросного листа):

Лисавин А.В., Варварин А.В., Иванова Т.А., Башинджагян А.А.

Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Малков Денис Александрович – Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг  ОАО «Россети».

Пешков Александр Викторович – начальник отдела по управлению потерями  ОАО «Россети».

Рубцов Роман Владимирович –  заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Совершенова Екатерина Александровна – начальник Департамента крупных инвестиционных проектов  ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Карпов Дмитрий Дмитриевич – начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Колов Петр Викторович – начальник отдела энергосбережения ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Троицкий Дмитрий Александрович – начальник отдела бизнес-планирования ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета.

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 гг.».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета.

По первому вопросу докладывал Д. Л. Гурьянов.

Приняли участие в обсуждении вопроса: Д.Л. Гурьянов, А.В. Раков, С.Р. Гутнов, Ю.В. Ящерицына.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети».

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Ящерицына Ю.В., Лисавин А.В., Варварин А.В., Иванова Т.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 гг.».

По второму вопросу докладывал  Д.А. Троицкий.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Раков, Ю.В. Ящерицына,                           Д.А. Троицкий.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Ящерицына Ю.В., Лисавин А.В., Варварин А.В., Иванова Т.А., Башинджагян А.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014».

По третьему вопросу докладывала Е.А. Совершенова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: Д.Л Гурьянов, А.В. Раков, Д.А. Малков,               Р.В. Рубцов, Е.А. Совершенова,  П.В. Колов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

- Отметить:

- крайне низкие показатели исполнения Инвестиционной программы Общества в части реализации Комплексной программы в 2013 году и по состоянию на 31.01.2014, в соответствии с ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказ», утвержденной Приказом Минэнерго России от 08.10.2013 № 703;

- отсутствие актуализированных планов-графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, с учетом проведенной паспортизации существующих абонентов, а также инвентаризации установленного подрядными организациями оборудования, в рамках реализации Комплексной программы (Приказ от 23.01.2014 № 26).

- Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» разработать и утвердить на Совете директоров Общества детализированный План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы.

Срок - 30.04.2014

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Ящерицына Ю.В., Лисавин А.В., Варварин А.В., Иванова Т.А.

«ПРОТИВ»: Башинджагян А.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - Отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                  4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014.

Заместитель Председателя  Комитета                                                              А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                     И.В. Сюмаков