##### ПРОТОКОЛ  №87

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,                              ОАО «Россети».

Дата проведения заседания: 26 сентября 2014 года.

Форма проведения заседания: очно-заочное.

Время проведения заседания: 13.00.

Дата составления протокола: 29 сентября 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 6 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования:

Лисавин А. В., Иванова Т. А., Раков А. В., Решетников М. Ю.

Кворум для проведения заседания имеется.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме заочного голосования (путем направления опросного листа): Коляда А.С.

Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Дынькин Павел Борисович –  исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

Гриценко Игорь Иванович – начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

Осипова Нина Николаевна – начальник отдела труда и заработной платы ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за              1 квартал 2014 год».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу                                    «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

По первому вопросу докладывал И.И. Гриценко.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Лисавин, Т.А. Иванова,                       И.И. Гриценко, А.В. Раков.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать возможные способы дальнейшего распоряжения указанным активом Общества и довести их до сведения Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Раков А.В., Иванова Т.А.,                        Решетников М.Ю.,  Коляда А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу                                    «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 год».

По второму вопросу докладывала  Н.Н. Осипова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Лисавин, А.В. Раков,                         Н.Н. Осипова.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Раков А.В., Иванова Т.А.,                           Решетников М.Ю., Коляда А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу                                 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года».

По третьему  вопросу докладывал П.Б. Дынькин.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Лисавин, Т.А. Иванова,                       П.Б. Дынькин, А.В. Раков, М.Ю. Решетников.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением №2  к настоящему решению Комитета.

2. Отметить положительную динамику показателя  «Чистая прибыль (убыток) по итогам 2 квартала 2014 года.

3. Отметить невыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 6 месяцев 2014 года (план - убыток 338 801 тыс. рублей, факт - убыток 1 086 245 тыс. рублей).

4. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям:

-  Долг / EBITDA;

-  Рентабельность продаж (чистая прибыль / выручка от реализации);

-  Рентабельность продукции (чистая прибыль / себестоимость);

-  Максимально допустимый лимит по среднесрочной ликвидности;

-  Максимально допустимый лимит по покрытию долга;

-  Максимально допустимый лимит по покрытию обслуживания долга.

5. Отметить невыполнение Обществом инвестиционной программы за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года (81% по финансированию, 88% по вводу в основные фонды в млн. рублей).

6. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 6 месяцев 2014 года (план 14,44%, факт 15,10%).

7. Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь.

8. Поручить Генеральному директору Общества:

8.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей деятельности по итогам 2014 г.

8.2. Обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г.

8.3. Обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года.

8.4. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы.

8.5. Представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества отчет о принятых за 2014 год мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Раков А.В., Иванова Т.А.,                        Решетников М.Ю.,  Коляда А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года».

По четвертому  вопросу докладывал П.Б. Дынькин.

Приняли участие в обсуждении вопроса: А.В. Лисавин, П.Б. Дынькин.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на                              4 квартал 2014 года:_________.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Раков А.В., Иванова Т.А.,                        Решетников М.Ю.,  Коляда А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель  Комитета                                                                    А.В. Лисавин

Секретарь Комитета                                                                          И.В. Сюмаков