##### ПРОТОКОЛ № 261

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения: 12 сентября 2016 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 17.00 мск.

Время окончания заседания: 19.45 мск.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 13 сентября 2016 года 23:00

Дата составления протокола: 15 сентября 2016 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие 4 (четыре) члена Совета директоров В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров | А.А. Ожерельев, О.Н. Дорошенко, Д.А. Чевкин, Н.И. Сасин Е.Б. Гринкевич |

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Тхакахова Иветта Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

- Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

- Поляков Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ

- Чернов Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

- Аликов Константин Батырбекович - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

- Осипова Нина Николаевна - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

- Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

- Коков Алим Арсенович – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности

- Циканов Арсен Махмудович – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

- Троицкий Дмитрий Александрович – Директор Департамента экономики

- Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

- Волковский Виталий Валерьевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Присутствующие от ПАО «Россети»:

- Колесников Антон Сергеевич - Советник

Повестка дня:

1. Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во                       2 квартале 2016 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

По вопросу слушали: О.Б. Гайдей.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                А.В. Раков, Д.Л. Бохун, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, О.Б. Гайдей.

Решение:

1.	Принять к сведению информацию Корпоративного секретаря Общества по оптимизации ежеквартальных отчетов об исполнении решений Совета директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Поручить Корпоративному секретарю Общества на стадии подготовки проектов решений по вопросам повесток дня учитывать аналогичные решения, принятые ранее Советом директоров.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин,                                   О.Н. Дорошенко.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 полугодие 2016 года.

По вопросу слушали: А.В. Чернова, В.В. Шувалова, А.Ф. Долгова.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                          Ю.В. Зайцев,  А.В. Раков, Д.Л. Бохун, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, А.В. Чернов,                 К.Б. Аликов, А.Ф. Долгов, В.В. Шувалов.

Решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - неисполнение решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.12.2015 (Протокол от 11.01.2016 №223) в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план: 6 337 млн рублей, факт: 7 144 млн рублей);

  - недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг (план: 9 401 млн рублей; факт: 9 824 млн рублей), EBITDA (план: 665 млн рублей; факт: 605 млн рублей);

  - некорректное отражение в бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 краткосрочной задолженности по облигационному займу со сроком оферты 31.10.2016 в составе долгосрочной задолженности;

  - превышение планового значения показателя бизнес – плана «Фонд заработной платы административно – управленческого персонала по передаче электроэнергии и ТП» (часть информации не раскрывается, поскольку составляет коммерческую тайну);

  - невыполнение по Ингушскому и Кабардино-Балкарскому филиалам и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по Кабардино-Балкарскому филиалу план 15,47%, факт 15,66%, по Ингушскому филиалу план 23,10%, факт 35,03%, по ПАО «МРСК Северного Кавказа» план 16,07%, факт 16,41%);

  - неисполнение плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, за 1 полугодие 2016 года в части освоения капитальных вложений на 49% (план 615 млн рублей без НДС, факт 378 млн рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 74% (план 2 400 млн рублей, факт 619 млн рублей);

  - внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования                           143 млн. рублей с НДС;

  - неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 полугодия 2016 г. утвержденной инвестиционной программы по 7 титулам в объеме 426 млн рублей с НДС;

  - неисполнение в 1 полугодии 2016 года сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества, по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики (не исполнена ни одна контрольная точка из 11 установленных укрупненными сетевыми графиками);

  - риск срыва сроков выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215.

- Поручить Генеральному директору Общества:

  - обеспечить корректное отражение облигационного займа в бухгалтерской отчетности Общества в последующих периодах;

  - усилить контроль за достижением планового значения фонда заработной платы административно – управленческого персонала по итогам 2016 года;

  - обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в 3 квартале 2016 года;

  - представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за                       1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров, а также пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.6.-2.8 настоящего решения Совета директоров

Срок: 05.10.2016.

3.5. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества проанализировать корректность формирования показателя бизнес-плана «Налог на прибыль» за 1 полугодие 2016 года и о результатах анализа проинформировать Совет директоров.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за                   2 квартал 2016 года и июль 2016 года.

По вопросу слушали: А.В. Чернова.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                А.В. Раков, Д.Л. Бохун, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, А.В. Чернов, К.Б. Аликов,                А.Ф. Долгов, В.В. Шувалов, М.Ю. Решетников.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План мероприятий) за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить улучшение целевых показателей бизнес-плана Общества «Выручка», «Себестоимость», «Поступления от операционной деятельности», соотношения «Долг/EBITDA».

3. Отметить неисполнение ряда пунктов Плана мероприятий в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

4.	Поручить Генеральному директору Общества:

4.1 устранить замечания, содержащиеся в Приложении №6 к настоящему решению Совета директоров, до момента представления на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года;

4.2 в рамках отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года представить уточненный прогноз выполнения целевых показателей по уровню потерь электроэнергии в электрических сетях при ее транспортировке.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2016 года.

По вопросу слушали: В.В. Шувалова.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.В. Раков, Д.Л. Бохун,      Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, В.В. Шувалов.

Решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - неисполнение сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики;

  - невыполнение пункта 4.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256) в части ликвидации в срок до 31.08.2016 отставания от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров  ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016   № 250) (далее – Директивный график);

  - невыполнение Директивного графика;

  - неоднократные предупреждения менеджмента ПАО «МРСК Северного Кавказа» о систематическом невыполнении принятых решений Советом директоров и срыве сроков реализации Комплексной программы;

  - снижение автоматизированного опроса приборов учета Комплексной системы учета электроэнергии в 9 принятых в промышленную эксплуатацию РЭС  АО «Чеченэнерго» ниже проектного уровня 95 %.

- Генеральному директору Общества:

- взять на личный контроль ситуацию по реализации Комплексной программы и принять действенные меры к ликвидации допущенного отставания на объектах;

- обеспечить организацию работ по восстановлению до проектного уровня автоматизированного опроса приборов учета в РЭС Ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», объекты Комплексной программы в которых приняты в промышленную эксплуатацию, и недопущению в дальнейшем его снижения

Срок: 01.12.2016

- проинформировать членов Совета директоров в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего решения Совета директоров;

- провести служебное расследование в части причин невыполнения Директивного плана. Не позднее тридцатидневного срока с даты проведения настоящего заседания обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров отчета о результатах и принятых мерах.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин,                                   О.Н. Дорошенко.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – информация Корпоративного секретаря Общества по оптимизации ежеквартальных отчетов об исполнении решений Совета директоров*.

Приложение №2 – отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года*.

Приложение №3 - формат отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения*.

Приложение №4 - отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 2 квартал 2016 года*.

Приложение №5 – отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за июль 2016 года*.

Приложение №6 – замечания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года»*.

Приложение №7 - отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2016 года*.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		      С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                  О.Б. Гайдей