##### ПРОТОКОЛ № 277

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения: 19 января 2017 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 15.00 мск.

Время окончания заседания: 18.00 мск.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 20 января 2017 года 23:00

Дата составления протокола: 23 января 2017 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 7 (семь) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Совета директоров В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров | О.Н. Дорошенко, Н.И. Сасин, А.А. Ожерельев Е.Б. Гринкевич |

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Тхакахова Иветта Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

- Мисиров Борис Хызырович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер

- Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

- Чернов Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

- Аликов Константин Батырбекович - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

- Поляков Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ

- Осипова Нина Николаевна - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

- Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

- Коков Алим Арсенович – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности

- Циканов Арсен Махмудович – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

- Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

- Штурбин Денис Сергеевич – Заместитель начальника Департамента управления собственностью-начальник отдела консолидации электросетевых активов

- Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

- Влазнева Алла Евгеньевна – Начальник Департамента по связям с общественностью

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

2. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

3.  О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

4. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

Решение:

- Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить неполное исполнение пунктов 2.4, 2.10, 10 протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 №546пр.

- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в максимально короткие сроки исполнение решений Правления ПАО «Россети», указанных в п. 2 настоящего решения Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за 2016 год (план: 15,72%, факт: 16,16%, отклонение от факта 2015 г.: -0,14%);

- достижение положительных результатов работы Общества по снижению фактических потерь электроэнергии в части:

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (план 2016 г.: 13,81%, факт 2016 г.: 13,6%, отклонение от факта 2015 г.: -0,22%),

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» (план 2016 г.: 21,36%, факт 2016 г.: 21,18%, отклонение от факта 2015 г.: -1,33%),

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» (план 2016 г.: 15,8%, факт 2016 г.: 15,8%, отклонение от факта 2015 г.: -0,8%);

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» (план 2016 г.: 15,5%, факт 2016 г.: 15,5%, отклонение от факта 2015 г.: 0,1%);

- невыполнение и ухудшение плановых показателей в части филиала                    ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (план 2016 г.: 22,25%, факт 2016 г.: 32,92%, отклонение от факта 2015 г.: 4,82%).

3. Принять к сведению информацию Общества о мерах дисциплинарного воздействия на персонал Общества за невыполнение мероприятий плана по снижению фактических потерь электроэнергии.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

Решение:

- Принять к сведению информацию о результатах работы Общества
по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - ввод в 2016 году в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики;

  - неисполнение плановых показателей по освоению и финансированию капитальных вложений по Комплексной программе на территории Республики Дагестан в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества (приказ Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470), а также низкую динамику Общества в части реализации объектов Комплексной программы на территории Республики Дагестан во 2 полугодии 2016 года (рост уровня автоматизации с 01.07.2016 по 30.12.2016 составил 6 762 прибора учета).

- Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить доработку директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан не позднее 31.01.2017 и утверждение его в установленном порядке.

3.2. на очередном очном заседании Совета директоров проинформировать членов Совета директоров о мерах дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим неисполнение контрольных сроков Комплексной программы.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

Решение:

1.	Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не допускать ухудшения финансового состояния Общества в связи с изменением схемы расчета и выручки после расторжения договоров аренды электрических сетей в г. Ставрополь и г. Ессентуки;

2.2. на очередное очное заседание Совета директоров представить информацию об условиях заключенных договоров по передаче электроэнергии с                                               АО «Ставропольские электрические сети», АО «Ессентукская сетевая компания» и фактически осуществляемых по ним расчетах;

2.3. на очередное очное заседание Совета директоров представить информацию об исполнении п. 3.7. решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу № 5 в части обеспечения недопустимости снижения доли НВВ в регионах присутствия, достигнутой по состоянию на 01.12.2016.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – информация о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)*.

Приложение №2 – информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии*.

Приложение №3 - информация о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа*.

Приложение №4 - информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов*.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		      С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                  О.Б. Гайдей